台南家專學校財團法人台南應用科技大學 修正公告

109.06.01修正

案號：109A001

案名：網路骨幹核心交換器1台

**修正附件02「購置財物規範表」內容如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原公告資料 | 修正後公告資料 | 說明 |
| 1. 專案說明 2. 專案時程： 本專案之建置期限為自廠商得標後次日起算75個日曆天，並完成所有產品之交付及完成測試驗證項目，請參照**附件一**所示。 | 1. 專案說明 2. 專案時程： 本專案之建置期限為自廠商得標後次日起算120個日曆天，並完成所有產品之交付及完成測試驗證項目，請參照**附件一**所示。 | 因新冠疫情影響有交貨延遲的情形，故修改交貨日期。 |
| 特 別 規 定  2.交貨日期：自決標日起 75日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 | 特 別 規 定  2.交貨日期：自決標日起 120日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 |

**修正附件03「投標須知」內容如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原公告資料 | 修正後公告資料 | 說明 |
| 二十七、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：民國**\_109\_**年**\_06\_**月**\_04\_**日**上**午**\_10\_**時**\_00\_**分。採現場議價，未派員出席者視同放棄。 | 二十七、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：民國**\_109\_**年**\_06\_**月**\_11\_**日**上**午**\_10\_**時**\_00\_**分。採現場議價，未派員出席者視同放棄。 | 延長等標期。 |
| 四十六、保固保證金有效期(無保固保證金者免填)：112 年 09 月 30 日止。 | 四十六、保固保證金有效期(無保固保證金者免填)：112 年 11 月 30 日止。 | 因新冠疫情影響有交貨延遲的情形，故修改交貨日期；亦一併修改保固保證金有效期。 |
| 七十八、投標文件須於109年06月03日16時00分前，以郵遞、專人送達或電子投標方式送達至下列收件地點或網站：台南應用科技大學總務處事務組。逾期為無效標。 | 七十八、投標文件須於109年06月10日16時00分前，以郵遞、專人送達或電子投標方式送達至下列收件地點或網站：台南應用科技大學總務處事務組。逾期為無效標。 | 更改收件截止日期。 |

**修正附件04「財物採購契約」內容如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原公告資料 | 修正後公告資料 | 說明 |
| **第七條 履約期限**  ■廠商應於 年 月 日以前或(■決標日□簽約日□收到信用狀日)起 75 天內將採購標的送達 本校網資中心 (指定之場所)，安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。(決標日： 年 月 日；履約期限： 年 月 日) | **第七條 履約期限**  ■廠商應於 年 月 日以前或(■決標日□簽約日□收到信用狀日)起 120 天內將採購標的送達 本校網資中心 (指定之場所)，安裝測試完畢，且測試結果符合契約規定。(決標日： 年 月 日；履約期限： 年 月 日) | 因新冠疫情影響有交貨延遲的情形，故修改交貨日期；亦一併修改保固保證金有效期。 |
| **第十一條 保證金**  █其他：  5.保固保證金有效期：112年09月30日止。保固保證金於履約驗收合格且無待解決事項後廠商填寫「保固保證金退還申請書」申請退還。 | **第十一條 保證金**  █其他：  5.保固保證金有效期：112年11月30日止。保固保證金於履約驗收合格且無待解決事項後廠商填寫「保固保證金退還申請書」申請退還。 |

**修正附件9「總標封」內容如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原公告資料 | 修正後公告資料 | 說明 |
| 開標時間：109年06月04日10時00分  截標時間：109年06月03日16時00分 | 開標時間：109年06月11日10時00分  截標時間：109年06月10日16時00分 | 更改日期。 |